| РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕЛЕНГИТ-СОРТОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ Кош-Агачский район с.Теленгит-Сортогой Ул.Центральная 2 тел: 24-3-17 |  | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ ТЕЛЕНГИТ-СОРТОГОЙ JУРТ JЕЕЗЕЗИНИН АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ 	                                                       JАКААН

«_30_» ___03____ 2020 г.   №__10__

О проведении месячника по благоустройству, санитарной очистке  и озеленению в весенний  период на территории

МО «Теленгит-Сортогойское сельское поселение»

Руководствуясь  Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения» от 30  марта 1999 года № 52-ФЗ и в  целях  повышения  уровня  благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов и мест массового отдыха  населения на территории села, распоряжаюсь:

- Объявить с 01.04.2020 г. по 31.05.2020 г. двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению в весенний период на территории МО «Теленгит-Сортогойское сельское поселение»;

- Утвердить план проведения двухмесячника на территории муниципального образования «Теленгит-Сортогойское сельское поселение»;

- Коксегеновой А.К. рекомендуется:

- закрепить участки работ по санитарной очистке для учреждений, организаций и КФХ;

- организовать работу по очистке от мусора берегов рек, перевалов, осуществить благоустройство родников, сакральных мест, кладбищ, в том числе от мусора, сухой травы;

- санитарная очистка «красной линии» Чуйского тракта;

- провести акарацидные обработки мест массового посещения людей (парков, скверов, кладбищ и т.д.);

- благоустройство фасадов зданий находящихся в собственности или оперативном управлении муниципальных образований, исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений и иных предприятий и организаций муниципального образования, а также прилегающих к ним территорий и их ограждений.

4. Руководителям организаций, учреждений, а также владельцам объектов торговли, автозаправочных станций осуществляющих деятельность на территории МО « Теленгит-Сортогойское сельское поселение» рекомендуется:

- выполнить благоустройство и озеленение территории, прилегающей к объекту в границах 10 метров по периметру объекта и до оси проезжей части дороги, предусмотрев тротуарное покрытие, посадку деревьев, установку декоративных светильников, урн и других малых архитектурных форм.

5. Владельцам индивидуальных жилых домов рекомендуется:

- убрать дрова с придомовой территории строительные материалы, технику, дрова, освободить от накопленного бытового мусора и сена пожарные проезды, произвести ремонт и покраску палисадников и заборов.

6. Руководителям учреждений, организаций, предпринимателям, домовладельцам в период проведения субботников принять необходимые меры по соблюдению правил пожарной безопасности, не производить сжигание мусора, сухой травы на территории населенного пункта.

7. При проведении мероприятий по уборке территорий, мусор складывать в мешки для мусора.

8.  Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                             С.Б.Тадыев

Приложение № 1

к распоряжению администрации

МО «Теленгит-Сортогойское

сельское поселение»

от 30.03.2020 г. №10

План мероприятий по проведению весеннего двухмесячника по санитарной очистке,

благоустройству и озеленению на территории МО «Теленгит-Сортогойское сельское поселение» с 01.04.2020 г. по 31.05.2020 г.

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить информирование организации о проведении месячника | 01.04.2020- 08.04.2020 г. | Глава сельского поселения |
| 2 | Разместить объявления на информационных стендах на территории МО и досках объявлений и средствах массовой информации | 01.04.2020-08.04.2020 г. | Глава сельского поселения |
| 3 | Организовать объезд территорий для выявления несанкционированных свалок | 06.04.2020-13.04.2020 г. | Глава сельского поселения |
| 4 | Очистка от мусора закрепленных территорий | 13.04.2020-31.05.2020 г. | Коксегенова А.К. |
| 5 | Озеленение, посадка саженцев | 27.04.2020-31.05.2020 г. | Глава сельского поселения |
| 6 | Предоставление техники для вывоза мусора на свалку | постоянно | МКУ «Трансстрой» |